统一社会信用代码

12330400470950094D

事业单位法人年度报告书

（ 2018  ）年度

| 单 位 名 称 | 嘉兴市杭嘉湖南排工程海盐河道管理站 |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  |

国家事业单位登记管理局制

编号：133040000207

| 《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 | 嘉兴市杭嘉湖南排工程海盐河道管理站 |
| --- | --- | --- |
|  | 宗 旨 和 业务范围 | 承担辖区南排河道的清障、护岸、维修，水政执法等工作 |
|  | 住 所 | 浙江省海盐县澉浦镇澉南村码头廊165号 |
|  | 法定代表人 | 卢新龙 |
|  | 开办资金 | 11.38万元 |
|  | 经费来源 | 财政补助 |
|  | 举办单位 | 嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局 |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |
|  | 年初数（万元） | 年末数（万元） |
|  | 36.63 | 37.38 |
| 网上名称 | 嘉兴市杭嘉湖南排工程海盐河道管理站.公益 | 从业人数 | 1 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 我单位今年以来登记事项未发生变化。 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 海盐河道管理站站为堤防工程专职管理单位，管辖海盐境内长山河、南台头干河总长53KM，主要负责堤防工程的巡查、观测、维修养护、河道工程的安全运行管理、涉河项目审查报批、应急度汛管理、水政监察等相关工作。截止2018年底，在职在编1人，物业化管理人员16人。现将2018年履职情况公示如下：一、开展的主要工作：（一）围绕重点工作专案，抓实标化巩固。（1）长山河堤防标准化创建。工程面貌、标识标牌、制度管理、信息平台等方面工作扎实推进，补充岗位人员充实，落实定期河道巡查，堤防巡查信息平台数据进一步完善，2018年9月长山河岸堤防顺利通过市级验收。（2）2018年南台头干河8段堤防工程实行标准化管理的开局之年，通过加强学习标准化管理各类制度、操作手册，明确岗位职责，全面掌握工程标化管理的操作内容；通过流程管理，落实操作流程各节点岗位工作，实行流程闭环控制管理；通过标化管理信息平台，及时上传各项数据，坚持完善和准确；通过岗位职责实践与培训相结合，增强标化管理队伍的岗位履职能力。9月底，专家组审阅管理手册、运行台账和准化管理平台等相关资料，顺利通过了标化管理 “回头看”抽查。（二）抓实检查，保证堤防工程安全运行。（1）年初成立以单位负责人为组长的检查领导小组、安全生产领导小组和工作小组，严格遵照制订的规章制度和岗位目标责任制，落实巡查制度、安全管理制度、24小时值班制度等各类制度，确保岗位人员思想重视、制度到位、操作准确。（2）抓实各类检查，台账完整。按标化要求完成汛期每3天1次、非汛期每10天1次、当河道水位达到或超过警戒水位时，每天1次，全年河道类巡检查累计达80余次。（三）紧扣年度计划，落实设备设施的维修保养工作。按2018年度维保计划及要求，兼顾常规和一次性项目，抓计划项目重点，严格落实维修质量、进度、安全。海盐站维修项目3项，其中河道清障项目1项，常年性护岸提防维修项目1项(工程投资16.76万元)，绿化养护1项，同时，完成海盐塘西侧约200m护岸紧急抢修项目，工程总投资93.8万元。（四）做好临时利用河道及安全带单位、企业占用水域、水源补偿费的收取工作，全年共收取10家单位，收取7.16万元。（五）抓好水法规的学习和宣传，不断提高科室人员的业务素质和执法水平，自觉灵活地运用到日常河道管理工作中。（六）落实安全生产责任制，提高应急处置能力。（1）加强落实安全生产责任制工作，层层落实责任分解，做到分工明确，责任到人，各科室签订安全生产目标责任书，各岗位实行安全生产岗位目标责任制；组织学习防台、防汛抢险应急预案、放水预警方案、用电应急预案和事故救援应急预案，明确各自的岗位职责。（2）组织开展消防安全演练、防汛抢险设备实操演练等应急演练工作；派分管领导参与2018年度嘉兴市暨海盐县防汛安全应急演练。（3）按要求完成定期安全生产检查，全年完成各类安全生产检查与整改29次。（4）加强安全生产宣传教育，结合“七进”活动，做展板，挂横幅，观看警示教育片等，组织全体职工安全知识培训12次。（5）每月不定期的召开安全工作会议，进行了17次不同范围的安全工作会议。二、取得的主要效益 ：加强海盐境内的南排主干河道的管理，保证了河道行洪畅通、工程完整、两岸常绿，确保了流域百姓出行、生活安全，为减轻灾害损失做出了重要贡献。三、存在的问题：（一）对照标准化管理验收标准，我们现在的管理水平存在缺陷，平台主要功能不完备，不能覆盖各管理事项，从而不能实现真正的管理标准化。（二）河道堤防长，资金少，工程维修保养存在不到位情况。破损的堤防没有巡查的道路，给巡查人员巡查造成困难，从而使河道的管理实现标准化层次较低。（三）巡查路线中缺少必要的设施设备，比如视频监控没有实现全程监控与重点监控相结合；巡查设备简陋，巡查人员巡查中的具体位置情况显示等不能体现实时实地的巡查情况，对巡查中发现的问题只能用手机照相方式取得。（四）河道安全带管理难度大，沿村农民种菜、堆物现象普遍，清除造成的纠纷多且难以根除，难以保持两岸常绿的目标要求。四、下一步打算：（一）继续加强工程各级各类检查，保持堤防工程完整安全；抓好工程技术人员队伍建设，严明岗位职责。（二）加强标准化管理工作，抓好成果巩固。落实标准化管理各项工作，完善标准化管理平台数据资料上报,达到标化管理的常态化。（三）加强维修保养项目管理，抓实工程维保。按年度下达的维保目标任务，抓好工程维保各个环节，抓质量，管工期，保安全。（四）加强落实安全生产责任制，提升职工安全意识。加强各级各类安全工作，落实工程检查与整改，牢固树立“以人为本、安全发展”的安全生产理念。 |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 无 |
| 绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉 情况 | 1.2018年没有涉及奖励事项。 |
| 接受 捐赠 资助 及其 使用 情况 | 我单位2018年未接受捐赠资助。 |
| 事业 单位 委托 意见 | 兹承诺我单位年度报告书内容真实，并委托登记管理机关在网上公示我单位年度报告书。 法定代表人： 公章： 年 月 日 |
| 举办单位意见（含保密审查 意 见） | 经审查，同意公示。 分管领导： 公章： 联系电话： 年 月 日 |
| 填表人：蒋云兰 | 联系电话：13645734229 | 报送日期： |